**Rétrospective du sprint n°1**

| Willy François: “Product Owner” | Gabriel Salamand : “Programmeur” |
| --- | --- |
| Wilfried Klein: “Programmeur” | Romain Bessonnaud : "Scrum Master" |
|  |  |

**Bilan technique :**

**Remarques du client :**

*API :*

* Demande production d’une liste exhaustive de toutes les requêtes disponibles pour en savoir plus sur les données accessibles.

*Export du site :*

* Se renseigner pour exporter en Excel ou CSV les données.

*Analyse existant :*

* Modifier la forme pour le rapport final.

**User-story non validées :**

* Aucunes

**User-story validées :**

* Demande accès API.
* Analyse existant

**Bilan humain :**

Nous avons survécu au premier sprint et nous sommes d’attaque pour le prochain.

**Chacun trouve sa place dans le groupe, le projet suit son cours.**

**Analyse de la présentation devant le client (ce qui a été validé ou non) :**

Tout à été validé pour ce premier sprint, le client a réitéré sa demande concernant la possibilité d’un export des données. Il souhaite aussi une liste détaillée des données disponibles. Nous allons donc faire le nécessaire d’ici la prochaine réunion.

**Analyse de l’effort :  
(à partir du burndown chart)**

Nous avons réalisé toutes les user-stories choisies pour ce premier sprint.

Il faut dès à présent compléter GitLab pour mieux renseigner nos user-stories.  
  
**Difficultés rencontrées et moyens mis en œuvre pour les surmonter :**

Les difficultés que nous avons rencontré sont :

* Apprentissage du php
* Découverte de l’API
* Attente de validation de notre demande d’accès à l’API